数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目

项目编号：JZXTP-TZ-2024001

竞争性谈判文件

采购人：数字江门网络建设有限公司

日   期：2024年2月

目   录

第一章 谈判公告	3

第二章 谈判须知	6

第三章 谈判流程及评审方法	8

第四章 合同条款	14

第五章 采购需求	26

第六章 响应文件格式	31

# 第一章 谈判公告

本项目已由数字江门网络建设有限公司批准，资金自筹，项目资金已落实。数字江门网络建设有限公司对该项目进行谈判。现公开邀请供应商参与谈判，采购项目相关要求如下：

1、项目概况

1.1项目概况：《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》提出，要强化政府运行“一网协同”，以“粤政易”为政府办公总平台和总枢纽，强化“粤政易”平台开放集成能力，实现与各级党政机关办公系统和数字化应用对接互通，打通行政协同数据流和业务流。鹤山政务通是鹤山市自主建设的协同办公应用，主要向鹤山市领导提供平板端的公文手写签批、集成审批签办、主题数据查看等服务。为推进省数字政府改革建设规划在鹤山市落实，发挥“粤政易”的政府办公枢纽作用，现需对鹤山政务通应用开展适配改造，并按照“粤政易”标准，集成到“粤政易”移动办公平台。

本项目同时基于鹤山市政务协同办公系统建设招商项目数据展示应用，通过电脑端的招商项目管理应用为数据展示提供支撑，在粤政易移动端提供招商项目数据主题，使相关部门负责人及时、全面、高效了解招商项目进展和完成情况、针对性决策，支撑鹤山市经济高质量发展。

1.2采购需求（详见第五章采购需求）

1.2.1定制软件开发服务。

1.2.2应用集约化建设

1.3项目预算金额：人民币29.38万元整（含税）。

1.4交付期或工期：提供自项目验收合格之日起12个月的免费服务期。质保期内的服务均为免费服务，除非采购人另有要求。运维期结束后，投标人有责任对平台继续提供运维服务，采购单位支付相应的服务费用。

2、供应商资格要求：

2.1供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

2.3供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或其他符合法规的证明性材料，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

2.5本项目不接受联合体参与谈判，不允许转包及分包。

3、获取谈判文件

3.1供应商于2024年2月18日9时30分至2024年2月23日17时00分通过“江门市采购行业协会”（供应商请前往“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn），提取《竞争性谈判文件》中的《领取谈判文件申请表》后需打印并加盖公章，将扫描件发送至数字江门网络建设有限公司采购中心邮箱（caigouzx@digitaljm.com），并致电通知确认，联系人：林月霞；联系方式：0750-3080964。完成上述要求报名，本项目的报名方可成功。

3.2参与报价的供应商需在递交现场将《领取谈判文件申请表》盖章原件交予数字江门网络建设有限公司采购实施部门。

4、响应文件的递交

4.1本次谈判会议将于递交谈判响应文件截止的同一时间在进行，法定代表人/负责人或其委托的代理人应随身携带身份证及法人代表授权委托书准时参加。

4.2响应文件递交时间（截止时间）：2024年2月29日15时00分（北京时间，下同），在此时间后送达的响应文件将不再接受。

4.3响应文件递交地址：数字江门网络建设有限公司采购中心（地址：江门市蓬江区发展大道178号1栋103第三层自编号B区），联系人：林月霞/0750-3080964。

4.4响应文件需用信封密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。

4.5响应文件可以现场递交，采用邮寄、快递方式需要在响应文件递交截止时间前，确保采购方签收。

5．发布公告的媒介

5.1本次谈判公告只在江门市采购行业协会（供应商请前往“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn）上发布。

5.2 除上述媒介之外我公司不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告，对于非法转载、篡改采购信息内容的组织或个人，我公司保留追究其法律责任的权利。

5.3 请各供应商提高警惕，不要向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的经济损失，我公司不承担任何责任。

6、联系方式

采 购 人：数字江门网络建设有限公司

地    址：江门市蓬江区发展大道178号1幢103第三层自编B区

联系人：林小姐

联系人电话：0750-3080964(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-18:00)

采购人：数字江门网络建设有限公司

2024年2月18日

谈判公告附件：

领取谈判文件申请表

| 项目编号 | JZXTP-TZ-2024001 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目 |
| 申请单位信息 | 单位全称 |  |
|  | 法人代表 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 邮 编 |  |
|  | 领取文件联系人 | 第一联系人 | 第二联系人 |
|  | 联系人姓名 |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |
| 申请单位承诺与声明 致数字江门网络建设有限公司： 一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的询价需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。 二、本公司保证所递交的领取谈判文件申请表及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。 三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。 四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。 申请单位名称及加盖公章： 日期： |

# 第二章 谈判须知

谈判须知前附表：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目 |
| 2 | 谈判文件的疑问澄清 | 在2024年2月23日17时前以盖章扫描件及WORD文档的形式提交至采购人（发送至邮箱：caigouzx@digitaljm.com），发送后请告知采购人。 |
| 3 | 报价说明 | 本项目设有最高限价，供应商报价超出最高限价作否决谈判处理。 报价包含所购买的硬件及相应的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。 本项目为多次报价，供应商于谈判当天应至少准备一份已盖公章的空白《报价一览表（最后报价）》，填报最后报价。 报价表见第六章。 |
| 4 | 谈判有效期 | 90天。 |
| 5 | 响应文件份数及装订要求 | 响应文件份数：正本一份，副本二份，电子版一份（商务技术部分正副本一起密封，经济部分正副本与响应文件的电子版文件U盘或光盘一起密封，评审以正本为准，电子版应与纸质版保持一致，如不一致则以纸质版为准。） 装订要求：供应商需对响应文件进行装订成册，如出现活页响应文件，采购方有权拒收文件。 |
| 6 | 签字或盖章要求 | 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在响应文件格式有提示的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。响应文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 请按上述要求制作响应文件，否则将导致响应文件无效。 |
| 7 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目 采购人名称：数字江门网络建设有限公司 供应商名称： (盖公章) 响应文件在2024年2月29日15时00分前不得开启 |
| 8 | 谈判响应文件提交截止时间 | 详见谈判公告 |
| 9 | 递交响应文件地点 | 详见谈判公告 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：（同截止时间） 谈判地点：(同递交响应文件地点) |
| 11 | 轮次 | 2轮 |
| 12 | 偏离 | 本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离。供应商须认真研读谈判文件内容，并按要求填写“合同条款偏离表”，偏离表格式详见谈判文件第六章。本项目供应商需对用户需求书进行点对点应答。 |
| 13 | 中选原则 | 综合评分法，推选综合得分第一的为本项目成交候选人。 若通过报名单位家数不足3家单位，则项目失败。若通过初步审查不足3家单位，则评审委员会认定至少2家供应商提交的响应文件仍具备竞争性，即响应文件技术商务部分完全满足本项目需求，存在项目报价能满足本项目的谈判文件关于最高限价的有关要求，则谈判继续，若本项目2家单位没有具备竞争性及通过初步评审少于2家单位，则项目失败，将重新进行发布谈判公告。 |
| 14 | 需要补充的其他内容 | 如合同履约过程中，成交人有重大违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、服务质量不达标、成交人原因导致项目进度严重滞后等），采购人有权终止所签署的合同，同时于终止所签署合同之日起该成交人三年内不得参加数字江门同类项目的竞标。 |
| 15 | 重要提醒 | 响应文件应打印清晰，利于辨认，所需要提供的证明材料复印应清晰；因不清晰，无法辨认清楚导致的扣分、否决等后果由响应供应商自行承担。 |

# 第三章 谈判流程及评审方法

谈判整个过程按第一阶段进行符合性审查；第二阶段进行谈判；第三阶段进行最后报价；第四阶段进行技术、商务及价格的详细评审。

（1）采购方在递交响应文件的截止时间前接收供应商代表递交的响应文件。

（2）谈判过程由评审委员会独立完成。

（3）响应文件符合性、供应商资格条件：

1）审查响应文件是否完整，文件是否恰当地签署（含法定代表签章和供应商的公章）。如果文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

2）依据谈判方提供的资格证明文件审查谈判方的商务技术文件，所提供的资格证明文件中公司名称与谈判方名称不一致的，不能作为本次谈判的有效材料。

3）确定响应文件是否符合谈判文件的重要条款、条件和规定，项目实施周期等。

评审标准如下：

- 符合性评审

评审小组对各供应商的响应文件进行符合性评审，全部审查项目通过符合性评审的才可进入下一阶段价格谈判，不通过的不能进入下一阶段，同时将其响应文件作否决应答处理：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 符合性情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 | 符合/不符合 |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 | 符合/不符合 |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉； 3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或其他符合法规的证明性材料，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | 符合/不符合 |
| 4 | 信誉要求 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消谈判资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 | 符合/不符合 |
| 5 | 联合体 | 本次谈判不接受联合体参与谈判 | 符合/不符合 |
| 6 | 谈判报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价 | 符合/不符合 |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和用户需求偏离表，本项目不允许负偏离。 | 符合/不符合 |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 | 符合/不符合 |

商务部分（40分）

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务评分 （40分） | 管理体系情况 （6分） | 响应人提供以下有效证书，每提供一个得2分，最高得6分。 （1）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证； （2）具有ISO27001信息安全管理体系认证； （3）具有ISO9001质量管理体系认证证书； 注：提供有效的证书复印件并加盖响应人公章。 |
|  | 资质实力 （12分） | 响应人提供以下有效证书，每提供一个得3分，最高得12分。 （1）具有软件能力成熟度CMMI3级或以上等级； （2）具有省级专精特新中小企业； （3）具有软件服务商交付能力评估； （4）具有高新技术企业。 注：提供有效的证书复印件并加盖响应人公章。 |
|  | 知识产权 （3分） | 响应人拥有项目管理类著作权证书/产品证书的，每提供一个得3分，满分3分。 注：提供相应的证书复印件并加盖单位公章。 |
|  | 同类信息化项目业绩 （8分） | 根据响应人近三年承接的同类信息化项目业绩进行评分，每提供一个符合要求业绩的得4分，最高得8分。 注：提供同类信息化项目合同关键页。 |
|  | 项目人员资质情况 （11分） | 1、项目负责人具有PMP或信息系统项目管理师的得3分； 2、拟投入本项目的项目团队成员（项目负责人除外）具有以下证书的每人得2分，最高得8分。 （1）程序员、软件设计师； （2）信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、IT服务项目经理、项目管理专业能力； 注：需提供上述人员的资质证明材料复印件及近六个月里任意一个月的的代缴个税税单或参加社会保险证明等，否则不得分。 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的响应文件进行评分：评分小数点保留两位。

三、技术部分（50分）

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分 （50分） | 项目理解 （4分） | 对本项目建设目标理解分析，结合建设项目成本管控，对本项目的建设背景、建设目标，建设现状、项目实施的重点及关键点进行合理有据的分析； 优:4分；良:2分；差：0分。 |
|  | 需求分析 （8分） | 对本项目技术方案与需求的吻合度，包括对用户项目建设思路是否清晰，对用户的信息化现状是否分析充分，对项目业务流程是否理解透彻，对业务流程是否详细阐述进行评价。 优:8分；良:4分；差：0分。 |
|  | 总体设计方案 （10分） | 对本项目总体框架、技术路线设计的技术先进性、准确性、科学性、可扩展性响应情况进行评价，总体方案及架构设计须包含系统总体架构、业务架构、网络架构、技术路线等。 优:10分；良:5分；差：0分。 |
|  | 系统统一性 （8分） | 为确保平台系统统一安全、统一认证、统一用户、统一管理，应基于现有电子政务应用支撑平台开发建设的基础上，使用现有的组织架构、用户角色权限体系和业务流程配置。要求提供现有电子政务应用支撑平台的关键库表设计标准（组织机构、用户、权限等）。 优:8分；良:4分；差：0分。 |
|  | 系统稳定性 （10分） | 对供应商确保运行性能及稳定性能达到需求的技术能力进行评分，要求对现有电子政务应用支撑平台应用体系基础设施环境及部署情况进行详细描述。 优:10分；良:5分；差：0分。 |
|  | 实施方案 （5分） | 对项目组织实施方案的进度控制、质量管理、培训方案的合理性、规范性、可操作性进行评分。 优:5分；良:3分；差：0分。 |
|  | 售后服务 （5分） | 对提供项目的售后服务方案是否详细、合理，是否能够针对本项目提供及时、专业的售后服务（含故障响应时间、应急维修安排、保障处理办法、本地支撑力量等） 优:5分；良:3分；差：0分。 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的响应文件进行评分；评分小数点保留两位。

四、经济部分（10分）

| 序号 | 评审 项目 | 评审 内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答报价 | 价格评分 | 1、响应人的响应报价低于最高限价的80%时，须提交详细的成本分析报告[包括但不限于响应人财务成本、开发时间以及项目的人员配备、工资支出和安装时间等项目实施过程中可能涉及的费用]，以证明报价的合理性，否则作无效应答处理。 2、经济分统一采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价有效的最低的供应商的价格为谈判基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 谈判报价得分=（谈判基准价/评标价）×10分 本项目谈判报价的评标价为供应商为本项目所报的含税总价。评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际报价为准。 | 10分 |

五、推荐成交候选人

对通过初步评审的供应商进行详细评审，根据各供应商综合得分由高至低推荐三名成交候选人。综合得分相同的以价格得分高者优先，如价格也相同，则比较商务技术分，以上均相同时由评审委员会根据供应商提供的响应材料表决确定。

六、评审方法

1 响应文件的初步评审

1.1在初步评审中，评审委员会将首先审定每份响应文件是否响应了谈判文件的下述要求。

1.2如发现下列情况之一的，其响应文件将进行否决谈判处理：

  - 超出经营范围谈判的；

  - 资格证明文件不全的；

  - 响应文件没有供应商或授权代表签字和加盖单位章；

  - 响应文件载明的服务项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

  - 明显不符合技术服务、技术标准的要求；

  - 响应文件附有供应商不能接受的条件；

  - 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

1.3谈判文件中用醒目方式标明的并且说明不满足其中任何一项要求和条件的谈判将被拒绝，这些要求和条件为实质上响应条款。

1.4评审委员会将对不响应实质性条款存在重大偏差的响应文件作废标处理。对于响应文件的重大偏差不允许进行澄清或修改。

1.5响应文件若实质上响应谈判文件的要求，但在其他方面存在细微偏差，评审委员会可要求供应商进行书面澄清、补正；如供应商拒绝澄清或补正，评审委员会将按照谈判文件规定做出不利于该供应商的评审。

2 报价计算错误的修正原则

2.1  评审委员会将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或汇总上的算术错误，修正错误的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

    - 含税价不等于不含税价*（1+税率）的，以不含税价调整含税价。

2.2  按上述修改错误的方法，调整响应文件中的谈判报价。经供应商确认同意后，调整后的报价有效。如果供应商不接受修正后的谈判报价则其谈判将被拒绝。

3 响应文件的详细评审

3.1  评审委员会按照谈判文件确定的实质性响应条款对响应文件进行评价与比较。

3.2  根据本谈判文件的第三章的评分要求，通过对供应商的谈判报价、项目服务方案等综合评分。

3.3  评审委员会发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评委会认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作废标处理。

# 第四章 合同条款

一、合同条款说明

1.1 说明

合同条款是采购人和供应商应共同遵守的合同条款，并作为双方签约的依据。请供应商认真阅读。

本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离，供应商须按照第六章采购合同偏离表格式进行填写，如果填写“不满足”和“部分满足”则视为其谈判无效。

涉及主要商务合同条款要求，供应商编写响应书和报价之用，并作为成交后买卖双方签订合同的基础。

二、合同模板

技术开发（委托）合同

项目名称：数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目

委托方（甲方）：数字江门网络建设有限公司

受托方（乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：江门市

有效期限：     年   月   日至   年  月   日

委托方（甲 方）：数字江门网络建设有限公司

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：     传真：

电子信箱：

受托方（乙 方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方研究开发数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由合作双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1.技术目标：为推进省数字政府改革建设“一网协同”总体规划在鹤山落实，发挥“粤政易”的政府办公枢纽作用，对鹤山市自主建设的政务通应用所有功能按照“粤政易”标准适配改造开发，集成到“粤政易”移动办公平台；同时基于粤政易统一工作台，实现鹤山市招商项目数据主题应用建设，在粤政易移动端提供招商项目数据主题，让领导通过粤政易平板端及时、全面、高效了解招商项目进展和完成情况、针对性决策，支撑鹤山经济高质量发展。

2.技术内容：

（一）完成鹤山政务通适配改造开发

（1）完成待签批公文功能适配改造开发。按照粤政易的前端页面标准，开发功能页面，并适配改造、迁移集成到粤政易。用户可通过粤政易查看待签批公文的呈批表、正文、附件，可对签批公文进行批示、手写批注和签批意见。

（2）完成已签批公文功能适配改造开发。按照粤政易的前端页面标准，开发功能页面，并适配改造、迁移集成到粤政易。用户可通过粤政易查看已签批公文，包括文件呈批表、文件详情和批注记录。

（3）完成集成审批签办功能适配改造开发。按照粤政易的前端页面标准，开发功能页面，并适配改造、迁移集成到粤政易。用户可通过粤政易查看需要签办的集成审批事项，包括文件呈批表、正文、附件，以及事项审批过程。

（4）完成通讯录功能适配改造开发。将通讯录功能按照粤政易的前端页面标准，开发功能页面，并适配改造、迁移集成到粤政易。用户可通过粤政易查看内部通讯录和外部通讯录。

（5）完成阅件功能适配改造开发。将阅件功能按照粤政易的前端页面标准，开发功能页面，并适配改造、迁移集成到粤政易。用户可以通过粤政易按文件类别查看各类汇报文件。

（6）完成数看鹤山功能适配改造开发。对鹤山市政务通现有数据专题应用进行适配改造开发、迁移集成到粤政易，包括汇报文件专题、项目库数据专题、企业专题、人才服务专题。用户可以通过粤政易查看汇报文件专题、项目库数据专题、企业专题、人才服务专题下的各个数据主题数据。

（7）完成手写签批插件定制及对接开发。将现有政务通手写签批的功能独立开发封装为手写签批插件，并实现该插件与粤政易的对接。对接粤政易移动办公平台，完成单点登录操作，实现用户通过粤政易移动端办理公文时，可调用手写签批功能。

（二）完成招商项目数据专题应用建设开发

（1）招商项目数据专题（粤政易端）

①完成项目总览数据统计视图（移动端）开发。包含项目统计情况，按招商项目、在谈项目分别统计项目数量。项目完成情况，按项目数量、投资额、招商活动、项目资金规模、产业链排名维度统计当年项目完成情况。项目类型分布情况，按年度统计包括内资、外资、合资的不同项目类型下的项目数量，以可视化图形展示项目类型分布情况。项目地图，在鹤山市行政区划地图上展示区域内招商项目和在谈项目在各镇街的分布情况，支持点击地图上对应镇街跳转查看招商项目情况。

②完成项目台账（移动端）功能开发。包含项目基本信息，可通过项目台账，查看招商项目和在谈项目的项目基本信息。项目推进情况，可查阅招商项目和在谈项目在推进过程中，各环节的推进情况。项目问题处理记录，可查阅招商项目和在谈项目的项目问题处理记录，跟踪查看项目问题处理情况。项目走访记录，可查阅招商项目和在谈项目的项目走访记录，登记新的走访记录，可修改已有走访记录，支持上传相关附件资料。项目图册，可查看招商项目相关图片、视频材料。

（2）招商项目管理（电脑端）

①完成招商项目管理待办集成开发，在鹤山市政务协同办公系统桌面，集成招商项目待办业务展示和提醒。

②完成招商项目信息管理功能开发，将从鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统获取的招商项目、在谈项目信息数据为基础，形成鹤山市项目台账，管理项目信息。

③完成项目推进情况信息调整功能开发。对接鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统展示招商项目、在谈项目各阶段推进情况，可编辑、调整项目推进信息。

④完成项目问题协同处理功能开发，建立问题登记-交办-反馈的项目问题协同处理机制，对发现的项目问题进行协同处理，支持上传相关材料。

④完成项目走访记录功能开发，可登记项目走访情况，上传走访资料，支持在移动端提交、查看。

⑤完成项目图库功能开发，可将项目规划、项目现场、项目走访等项目相关图片、视频材料上传至项目图库。

（三）完成系统对接

①对接鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统。按照鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统对接标准，开发对接接口，从系统获取招商项目数据。

②对接粤政易统一登录。按照粤政易移动办公平台统一登录标准，对接粤政易移动办公平台统一登录服务，实现单点登录服务。

③对接粤政易调用APP端协议。按照粤政易移动办公平台调用APP协议标准，开发、对接粤政易调用手写签批APP端协议，实现用户使用政务通系统进行公文签批时，调用手写签批APP。

第二条 乙方应在本合同生效后3自然日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包含以下主要内容：

1.系统开发、部署、调试进度计划；

2.系统和实施进度计划；

3.项目关键里程碑。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.合同生效后1个月内，完成需求调研，原型设计；

2.合同生效后3个月内，完成软件开发、现场实施工作、基础数据录入工作，完成项目初验并将系统投入试运行；

3.合同生效后4个月内，完成不少于30天的项目试运行以及项目最终验收工作；

4.自项目验收合格之日起，乙方为甲方提供为期一年的免费维护。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

# 1.技术资料清单：网络、应用服务器、数据库服务器、数据交换服务器、共享存储等应用开发环境技术资料；组织架构人员信息、用户角色岗位信息以及其他必要的资源。

# 2.提供时间和方式：在项目实施期间，甲方以纸质文档或电子文档方式提供。

# 3.其他协作事项：

（1）负责向乙方提供本项目所需的业务资料，对乙方所提出的有关业务咨询问题给予及时的解释、答复。

（2）负责项目所涉及单位的协调工作。

（3）提供系统运行的硬件及系统软件（服务器操作系统、数据库系统软件、应用服务器中间件系统软件）运行环境，准备所需要的初始化数据。

（4）根据本合同项目建设的实际需要和乙方的书面要求，保证为乙方所进行的开发、部署、测试、联调、培训等工作提供必要的资料。

（5）及时组织对系统进行验收。按时、按额支付乙方相应的款项。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：由乙方归还给甲方。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1.研究开发经费和报酬总价为（小写）¥   元（含税），（大写）人民币   元整。

2.研究开发经费和报酬由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后10个工作日内，乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方在审核无误后10个工作日内向乙方支付合同总额的40%，即人民币   。

（2）系统迁移改造完成、试运行结束正式上线，经甲方验收合格后，乙方开具相应金额的增值税专用发票，甲方在审核无误后15个工作日内向乙方支付合同总额的60%，即人民币   。

乙方开户名、账号和开户银行名称为：

开户名 ：

账号：

开户银行：

- 双方确定，甲方支付乙方的研究开发经费和报酬，乙方无权查阅甲方有关的会计帐目。

- 乙方没有按时提供发票，甲方有权拒绝并延迟支付相应费用。此项不构成甲方违约，乙方不得以款项未到账为由拒绝履行合同义务。

第六条 本合同的变更必须由合同双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在十个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。

第八条 在本合同履行中，因出现在现有技术和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或者部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：各自承担风险损失，互不追究责任。

双方确定，本合同项目的技术风险按专家评议方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1.本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2.乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在十个工作日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的一方，应当就扩大的损失对另一方承担赔偿责任。

第九条 在本合同履行过程中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在十个工作日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：在项目实施过程中乙方提供给甲方的相关数据和技术、文档资料。

2.涉密人员范围：甲方参与项目的所有核心人员。

3.保密期限：2年

4.泄密责任：由甲方承担泄密造成的相关法律责任。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：在项目实施过程中甲方提供给乙方的相关数据和文档资料。

2.涉密人员范围：乙方参与项目的所有核心人员。

3.保密期限：2年。

4.泄密责任：由乙方承担泄密造成的相关法律责任。

第十一条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

# 1.研究开发成果交付的形式及数量：乙方将符合甲方需求的应用软件在甲方指定的地点安装部署。

# 2.研究开发成果交付的时间及地点：按照甲乙双方协商认可的开发实施计划交付。

第十二条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发工作成果进行验收：

1.完成所有系统功能开发后，项目即可验收。

2.验收前，乙方将所验收系统的安装手册、用户操作手册以及验收申请等文档汇集成册，提交至甲方。甲方在收到上述材料后，在5个工作日内，根据项目建设方案和合同的要求对所提交的文档进行审查，组织项目的验收。

3.如属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应及时排除故障，并自行承担相关费用。如属于甲方原因致使系统未能通过验收，乙方应配合甲方在合理时间内解决问题，再进行验收，所发生的费用由甲方承担。

第十三条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当：负责承担由此而产生的法律责任。

第十四条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属，按下列第1种方式处理：

1．双方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：双方享有研发成果专利。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权：无

（2）技术秘密的转让权：无

（3）相关利益的分配方法：无

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：无。

第十五条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让第三人。

第十六条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十七条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十八条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

# 1.技术服务和指导内容：系统操作培训。

# 2.地点和方式：按照双方认可的项目实施计划进行。

# 3.费用及支付方式：已经包含在合同总费用中，不再另外收取。

第十九条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定违约责任：

甲方：

1. 甲 方违反本合同第 五 条约定，对于甲方无正当理由延期支付合同价款的，甲方向乙方每天偿付合同金额的0.3%违约金，并支付逾期合同金额，乙方工作进度顺延。甲方赔偿相应损失，但不超过本合同金额。

乙方：

1. 乙 方违反本合同第 三 条约定，应当赔偿甲方相应损失，但不超过本合同金额。对于乙方未在指定时间内完成工程的，每天向甲方偿付合同金额的0.3%违约金。但对于因甲方提供资料和数据不及时、甲方用户单位之间协调困难、系统运行环境不稳定等原因造成乙方无法按期完成施工任务的，乙方不承担延误违约责任。如在项目执行过程中，甲乙双方对项目计划另有约定的，按照变更后的计划执行，乙方不承担相关违约责任。

第二十条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下：双方友好协商解决。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。具体相关利益的分配办法如下：双方友好协商解决。

第二十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定   为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.项目管理以及项目建设进度安排

2.项目建设内容的变更

3.项目其他相关事宜

一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，一方可以通知另一方解除本合同：

1.因发生不可抗力和技术风险；

2.其中一方破产；

3.因乙方原因，本项目未达到检验标准，经乙方组织技术人员改造仍未达到甲方要求或行业标准，甲方可解除合同，乙方退回所有款项等内容。

# 4.其他双方认可的情形。

第二十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1.提交江门仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十四条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.无

第二十五条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以书面方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：无

2.可行性论证报告：无

3.技术评价报告：无

4.技术标准和规范：无

5.原始设计和工艺文件 ：无

6.其他：无。

第二十六条 双方约定本合同其他相关事项为：无。

第二十七条 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

第二十八条 本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                              （签名）

年    月     日

乙方：      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                              （签名）

年    月     日

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定。

# 第五章 采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》提出，要强化政府运行“一网协同”，以“粤政易”为政府办公总平台和总枢纽，强化“粤政易”平台开放集成能力，实现与各级党政机关办公系统和数字化应用对接互通，打通行政协同数据流和业务流。鹤山政务通是鹤山市自主建设的协同办公应用，主要向鹤山市领导提供平板端的公文手写签批、集成审批签办、主题数据查看等服务。为推进省数字政府改革建设规划在鹤山市落实，发挥“粤政易”的政府办公枢纽作用，现需对鹤山政务通应用开展适配改造，并按照“粤政易”标准，集成到“粤政易”移动办公平台。

本项目同时基于鹤山市政务协同办公系统建设招商项目数据展示应用，通过电脑端的招商项目管理应用为数据展示提供支撑，在粤政易移动端提供招商项目数据主题，使相关部门负责人及时、全面、高效了解招商项目进展和完成情况、针对性决策，支撑鹤山市经济高质量发展。

（二）项目目标

1、实现鹤山市政府机关移动办公统一入口。

将鹤山市现有政务通平板端应用适配改造、迁移集成到粤政易，通过粤政易提供领导手写签批、集成审批事项签办、数据主题查看等服务，发挥粤政易政府办公总平台和总枢纽的作用，实现鹤山市特色协同办公应用便捷、高效触达。

2、提升招商项目管理协同效能，辅助招商引资决策。

通过建设招商项目数据展示应用，将项目责任单位和各级主管部门有效联结起来，建立项目推进各环节全角色、多层级的沟通协作机制，促进招商工作的高效协同。同时，通过招商项目数据主题，领导可以及时了解和把握项目推进情况和完成情况，为招商引资决策提供有力的辅助支持。

二、采购需求

（一）项目主要内容

1、定制软件开发服务

| 序号 | 模块 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹤山政务通适配改造开发 | 待签批公文功能适配改造开发 | / | / | 将待签批公文功能适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 2 |  | 已签批公文功能适配改造开发 | / | / | 将已签批公文功能适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 3 |  | 集成审批签办功能适配改造开发 | / | / | 将集成审批签办功能适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 4 |  | 通讯录功能适配改造开发 | / | / | 将通讯录功能适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 5 |  | 阅件功能适配改造开发 | / | / | 将阅件功能适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 6 |  | 数看鹤山功能适配改造开发 | 汇报文件专题 | / | 将汇报文件专题适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 7 |  |  | 项目库数据专题 | / | 将项目库数据专题适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 8 |  |  | 企业专题 | / | 将企业专题适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 9 |  |  | 人才服务专题 | / | 将人才服务专题适配改造、迁移集成到粤政易移动办公平台 |
| 10 |  | 手写签批插件定制及对接开发 | / | / | 将现有政务通手写签批的功能独立开发封装为手写签批插件，并实现该插件与粤政易的对接 |
| 11 | 招商项目数据专题应用建设 | 招商项目数据专题（移动端）-基于粤政易移动办公平台 | 项目总览 | 项目统计情况 | 按招商项目、在谈项目统计、展示项目数量 |
| 12 |  |  |  | 项目完成情况 | 按项目数量、投资额、招商活动、项目资金规模、产业链排名等维度统计、展示当年项目完成情况 |
| 13 |  |  |  | 项目类型分布情况 | 按内资、外资、合资等不同项目类型统计、展示项目数量 |
| 14 |  |  |  | 项目地图 | 在鹤山市行政区划地图上展示区域内招商项目和在谈项目在各镇街的分布情况 |
| 15 |  |  | 项目台账 | 项目基本信息 | 查看招商项目和在谈项目的项目基本信息 |
| 16 |  |  |  | 项目推进情况 | 查阅招商项目和在谈项目在推进过程中，各环节的推进情况 |
| 17 |  |  |  | 项目问题处理记录 | 查阅招商项目和在谈项目的项目问题处理记录 |
| 18 |  |  |  | 项目走访记录 | 查阅招商项目和在谈项目的项目走访记录 |
| 19 |  |  |  | 项目图库 | 查看招商项目相关图片、视频材料 |
| 20 |  | 招商项目管理（电脑端）-基于鹤山市政务协同办公系统 | 招商项目管理待办集成 | / | 在鹤山市政务协同办公系统桌面，集成招商项目待办业务展示和提醒 |
| 21 |  |  | 招商项目信息管理 | / | 形成鹤山市项目台账，统一管理招商项目、在谈项目信息 |
| 22 |  |  | 项目推进情况调整 | / | 编辑、调整招商项目、在谈项目实施环节推进信息 |
| 23 |  |  | 项目问题协同处理 | / | 建立问题登记-交办-反馈的项目问题协同处理机制，对发现的项目问题进行协同处理 |
| 24 |  |  | 项目走访记录 | / | 登记、修改项目走访记录 |
| 25 |  |  | 项目图库 | / | 上传项目图片、视频材料 |
| 26 | 系统对接 | 对接鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统 | / | / | 获取招商项目数据，为招商项目管理提供基础项目数据支撑 |
| 27 |  | 对接粤政易统一登录 | / | / | 实现单点登录服务，用户登录粤政易移动端后，可直接进入鹤山政务通系统、招商项目数据专题应用 |
| 28 |  | 对接粤政易调用APP端协议 | / | / | 开发、对接粤政易调用手写签批APP端协议，支撑手写签批时调用手写签批插件 |

2、应用集约化建设

本项目建设将基于鹤山市现有政务协同办公系统和应用支撑基础体系进行扩展建设，沿用现有鹤山市政务协同办公系统架构进行改造开发。依托应用支撑平台进行应用实施和扩展，采用统一的组织架构，确保统一安全、统一认证、统一用户、统一管理。平台、应用系统、基础数据的管理和运维，通过应用支撑平台实现初始化、定制、管理均采用现有策略和机制。

本项目使用政务云资源部署，采用基于电子政务外网的模式部署应用系统，将已实际投入运行的应用和数据资源进行充分融合。

项目基于鹤山市政务协同办公系统、粤政易移动办公平台建设招商项目数据专题应用，基于粤政易移动办公平台整合鹤山政务通系统功能。统一集约化管理，便利系统管理与建设。

与鹤山市制造业当家“一把手”工程指挥系统对接，通过接口获取招商项目数据，为招商项目数据专题应用的招商项目管理提供基础项目数据支撑。

项目产生的可共享数据资源将推送到鹤山市政务数据中台，通过鹤山市政务数据中台进行数据共享。

（二）项目完工期

本项目建设工期为4个月，建设阶段计划如下：

1、在签署合同后1个月内，完成需求调研、原型设计。

2、在签署合同后3个月内，完成软件开发、现场实施工作、基础数据录入工作，完成项目初验并将系统投入试运行。

3、在签署合同后4个月内，完成不少于30天的项目试运行以及项目最终验收工作。

三、其他要求

（一）其他要求

响应人所有的文字性报告需由其项目负责人签字、加盖公章后提交采购人。

本项目所涉及的操作系统、数据库系统、中间件及第三方软件均具有正版授权或使用开源软件，且符合信创产品要求。

（二）项目验收要求

本项目根据行业标准、国家标准要求进行验收。项目验收时，中标单位需按照文档交付要求，将项目各阶段开发文档分类汇集成册交付采购人。

（三）服务要求

响应人提供自项目验收合格之日起12个月的免费服务期。质保期内的服务均为免费服务，除非采购人另有要求。

运维期结束后，响应人有责任对平台继续提供运维服务，采购单位支付相应的服务费用。

（四）保密要求

在项目实施过程中，响应人对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。响应人负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

四、售后要求

（一）服务周期

自项目验收后提供12个月的免费维护期。

（二）售后服务方式

保证采购人可以7*24小时享受到技术服务，响应人需提供多种技术服务方法，例如电话支持、远程维护、现场维护等。

1、电话支持：提供热线电话支持，安排专职值班维护人员接听采购人的电话，对采购人提出的一般性问题进行技术咨询和指导。同时根据问题的严重程度，优先解决采购人认为关键而紧急的任务。

2、远程维护：如电话支持不能解决问题，在采购人方面的允许和监控下，在网络通畅时，维护人员将远程登录到采购人的系统进行问题排查，解决系统问题。

3、现场维护：对需到现场解决的重大问题，响应人提供技术人员，在8小时内到达现场排查问题。

此外，为了保证售后服务的质量，响应人需定期对项目的运行情况进行检查，保证项目的顺利实施。

五、项目预算

（一）本项目的最高限价为人民币293,800.00元（含税），响应报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

（二）支付方式

在签订合同后，中选供应商向采购人提供符合国家财务规定的增值税专用发票后10个工作日内，采购人办理申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的10个工作日内，视实际资金到位情况，支付合同总金额40%。

项目验收通过后，且中选供应商向采购人供符合国家财务规定的发票后，采购人办理申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的15个工作日内，将项目协议总金额余下款项支付给中选供应商。

第六章 响应文件格式

正本/副本

数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目

项目编号：JZXTP-TZ-2024001

谈判响应文件

(商务技术/报价文件)

供应商：                (盖单位公章)

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日   期：      年    月    日

目录

供应商须标注每一项的页码

第一部分：商务技术响应文件

1、响应函

2、企业代表人/负责人身份证明（附身份证复印件）

3、授权委托书（附身份证复印件）

4、合同条款偏离表

5、用户需求书偏离表

6、信誉承诺函

7、资格审查资料

第二部分：报价文件

报价一览表

（以上两部分文件分别装订和封装）

第三部分：最后报价

(此部分无需封装，谈判会议当天带去现场)

评审索引（速查表）

为提高评审工作效率，请供应商根据符合性审查编制索引（速查表），放在响应文件目录后面，并标出每项对应页码

一、符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 |  |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 |  |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉； 3.供应商须为独立法人或其他组织且经营范围符合本次项目的要求，提供营业执照同时应提供商事主体信息最新查询结果（http://www.gsxt.gov.cn，需显示经营范围等信息，提供截屏打印件并加盖公章）； 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。 |  |
| 4 | 信誉要求 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消谈判资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 |  |
| 5 | 联合体 | 本次谈判不接受联合体参与谈判 |  |
| 6 | 谈判报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价 |  |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和用户需求偏离表，本项目不允许负偏离。 |  |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 |  |

二、商务部分（40分）

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 （40分） | 管理体系情况 （6分） | 响应人提供以下有效证书，每提供一个得2分，最高得6分。 （1）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证； （2）具有ISO27001信息安全管理体系认证； （3）具有ISO9001质量管理体系认证证书； 注：提供有效的证书复印件并加盖响应人公章。 |  |
|  | 资质实力 （12分） | 响应人提供以下有效证书，每提供一个得3分，最高得12分。 （1）具有软件能力成熟度CMMI3级或以上等级； （2）具有省级专精特新中小企业； （3）具有软件服务商交付能力评估； （4）具有高新技术企业。 注：提供有效的证书复印件并加盖响应人公章。 |  |
|  | 知识产权 （3分） | 响应人拥有项目管理类著作权证书/产品证书的，每提供一个得3分，满分3分。 注：提供相应的证书复印件并加盖单位公章。 |  |
|  | 同类信息化项目业绩 （8分） | 根据响应人近三年承接的同类信息化项目业绩进行评分，每提供一个符合要求业绩的得4分，最高得8分。 注：提供同类信息化项目合同关键页。 |  |
|  | 项目人员资质情况 （11分） | 1、项目负责人具有PMP或信息系统项目管理师的得3分； 2、拟投入本项目的项目团队成员（项目负责人除外）具有以下证书的每人得2分，最高得8分。 （1）程序员、软件设计师； （2）信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、IT服务项目经理、项目管理专业能力； 注：需提供上述人员的资质证明材料复印件及近六个月里任意一个月的的代缴个税税单或参加社会保险证明等，否则不得分。 |  |

三、技术部分（50分）

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 （50分） | 项目理解 （4分） | 对本项目建设目标理解分析，结合建设项目成本管控，对本项目的建设背景、建设目标，建设现状、项目实施的重点及关键点进行合理有据的分析； 优:4分；良:2分；差：0分。 |  |
|  | 需求分析 （8分） | 对本项目技术方案与需求的吻合度，包括对用户项目建设思路是否清晰，对用户的信息化现状是否分析充分，对项目业务流程是否理解透彻，对业务流程是否详细阐述进行评价。 优:8分；良:4分；差：0分。 |  |
|  | 总体设计方案 （10分） | 对本项目总体框架、技术路线设计的技术先进性、准确性、科学性、可扩展性响应情况进行评价，总体方案及架构设计须包含系统总体架构、业务架构、网络架构、技术路线等。 优:10分；良:5分；差：0分。 |  |
|  | 系统统一性 （8分） | 为确保平台系统统一安全、统一认证、统一用户、统一管理，应基于现有电子政务应用支撑平台开发建设的基础上，使用现有的组织架构、用户角色权限体系和业务流程配置。要求提供现有电子政务应用支撑平台的关键库表设计标准（组织机构、用户、权限等）。 优:8分；良:4分；差：0分。 |  |
|  | 系统稳定性 （10分） | 对供应商确保运行性能及稳定性能达到需求的技术能力进行评分，要求对现有电子政务应用支撑平台应用体系基础设施环境及部署情况进行详细描述。 优:10分；良:5分；差：0分。 |  |
|  | 实施方案 （5分） | 对项目组织实施方案的进度控制、质量管理、培训方案的合理性、规范性、可操作性进行评分。 优:5分；良:3分；差：0分。 |  |
|  | 售后服务 （5分） | 对提供项目的售后服务方案是否详细、合理，是否能够针对本项目提供及时、专业的售后服务（含故障响应时间、应急维修安排、保障处理办法、本地支撑力量等） 优:5分；良:3分；差：0分。 |  |

第一部分：商务服务响应文件

## 一、响应函

数字江门网络建设有限公司：

1．我方已仔细研究了数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目谈判文件的全部内容，现提交响应文件（响应文件正本一份、副本两份；响应文件电子版（U盘或光盘）一份）。包括以下内容：

1.	响应函；

2.	法人授权委托书及授权代表身份证明；

3.	营业执照（或事业单位法人证书等）；

4.	对项目需求书的应答；

5.	企业实力；

6.	项目实施方案；

7.	竞争性谈判文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。

我方在此声明：

2．我方承诺在谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件；

（3）我方同意本响应文件自本项目提交响应文件截止时间之日起90日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方成交，贵方的竞争性谈判文件、谈判记录、成交通知书、我方的响应文件均依据法律法规作为解释合同法律效力的组成部分；

（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，并承担相应法律责任；

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务工作，并提交全套成果文件。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。

5．我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：           （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

## 二、企业法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处 (请务必提供本身份证复印件正面)

法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：                 （盖单位章）

企业法定代表人/负责人：               （签字或盖章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

受托人身份证复印件贴于此处 (请务必提供本身份证复印件正面)

受托人身份证复印件贴于此处 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：              （盖单位章）

企业法定代表人/负责人：            （签字或盖章）

委托代理人：            （签字或盖章）

日期：      年       月       日

## 四、合同条款偏离表

供应商应按照谈判文件要求，对本文件第四部分“合同书格式”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。

★本项目《合同书》中所有条款均为实质性条款，响应供应商如有任何一条不满足，将导致响应被否决。

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的合同条款 | 谈判文件的合同条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购方相应要求。

2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。

3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。

5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“谈判文件的合同条款”列明具体条款。

## 五、用户需求偏离表

技术响应差异表

供应商应按照谈判文件要求，对本文件第五章“采购需求”内容做出全面响应，并填写下表。

1.本项目需根据下表对“采购需求”做出应答。

2.响应供应商如有“满足”“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在谈判文件需求条款偏离表。本项目《采购需求》中所有条款均为实质性条款，应答人如有任何一条不满足，将导致响应被否决。

注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.如响应完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，如有偏离。请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

| 用户需求书条款号 | 采购需求内容概括 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 是/否 | … | … |
| 2 | 采购需求 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |  |
| 4 | 运维要求 |  |  |  |
| 5 | 项目预算 |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |  |

## 六、信誉承诺函

致：数字江门网络建设有限公司

我司承诺数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目的谈判不存在下列情形：

（1） 供应商被责令停业的；

（2） 供应商被暂停或取消投标资格的；

（3） 供应商财产被接管或冻结的；

（4） 供应商在最近三年内有骗取成交或严重违约的；

（5） 供应商投标产品在使用过程中出现过重大质量问题的；

（6） 为本次谈判项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（7） 为本次谈判项目的监理人；（监理项目）；

（8） 为本次谈判项目的代建人；（施工项目）；

（9） 为本次谈判项目提供招标代理服务的；

（10）与本次谈判项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

承诺单位：            （盖章）

企业法定代表人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日期：      年       月       日

注：供应商应如实出具本承诺书，若供应商弄虚作假的，将承担相应法律责任。

七、资格审查资料

审查资料

1.供应商须为独立法人或其他组织且经营范围符合本次项目的要求，提供营业执照同时应提供商事主体信息最新查询结果（http://www.gsxt.gov.cn，需显示经营范围等信息，提供截屏打印件并加盖公章）。

此处放证明材料。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

此处放证明材料。

承诺书

致：数字江门网络建设有限公司

我司承诺在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

供应商：             （加盖公章）

日期：      年       月       日

## （一）管理体系情况

请提供管理体系情况相关证明材料，详见《商务评分表》。

## （二）资质实力

请提供资质实力相关证明材料，详见《商务评分表》。

## （三）知识产权

请提供知识产权相关证明材料，详见《商务评分表》。

## （四）同类信息化项目业绩

请提供针对同类信息化项目业绩相关证明材料，详见《商务评分表》。

## （五）项目人员资质情况

请提供针对项目人员资质情况相关证明材料，详见《商务评分表》。

## （六）项目理解

请提供针对项目理解相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （七）需求分析

请提供针对需求分析相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （八）总体设计方案

请提供针对总体设计方案相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （九）系统统一性

请提供针对系统统一性相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （十）系统稳定性

请提供针对系统稳定性相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （十一）实施方案

请提供针对实施方案相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （十二）售后服务

请提供针对售后服务相关证明材料，详见《技术评分表》。

## （十三）其他资格审查资料（供应商认为需要补充的相关资料）

第二部分：报价文件

报价一览表

项目名称：数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目

项目编号：JZXTP-TZ-2024001

| 供应人名称 | 含税报价总价（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额）： |  |
|  | （大写金额）： |  |

注明

1.本项目含税报价总价不得超过本项目总含税预算29.38万元，否则作否决评审处理。

2.报价包含所购买的项目维保服务及相应的授权、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对谈判文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。

供应商：             （加盖公章）

企业法定代表人/负责人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日期：      年       月       日

第三部分：最终报价

本部分用于供应商最后报价，谈判会议当天供应商将《报价一览表（最后报价）》单独带上，至少一份并已加盖公章。无需封装。

报价一览表（最终报价）

项目名称：数字江门网络建设有限公司政务系统迁移改造开发项目

项目编号：JZXTP-TZ-2024001

| 供应人名称 | 含税报价总价（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额）： |  |
|  | （大写金额）： |  |

注明

1.本项目含税报价总价不得超过本项目总含税预算29.38万元，否则作否决评审处理。

2.报价包含所购买的项目维保服务及相应的授权、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对谈判文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。

供应商：             （加盖公章）

企业法定代表人/负责人或其授权委托人：           （签字或盖章）

日期：      年       月       日